Ростовская область Егорлыкский район

Администрация Шаумяновского

сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 декабря 2018 г.                            № 115                              х. Шаумяновский

О  переходе  на использование отечественного

офисного программного обеспечения

Администрации Шаумяновского сельского поселения

Во исполнение  постановления Правительства Ростовской области  от 13.12.2018 года № 803 «Об утверждении Плана мероприятий по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения на период  до 2020 года, руководствуясь Уставом  муниципального образования «Шаумяновское сельское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить ответственным должностным лицом за переход на использование   отечественного   офисного  программного  обеспечения ведущего специалиста  Администрации Шаумяновского селського поселения –        Твердова В.В.

2.Утвердить План мероприятий по переходу аппарата Администрации Шаумяновского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года, в соответствии с Приложением 1.

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на ведущего специалиста  Администрации Шаумяновского селського поселения –        Твердова В.В.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

5. Постановление  вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Шаумяновского сельского поселения         _____________С.Л. Аванесян

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Шаумяновского сельского поселения

от 24.12.2018 года № 115

ПЛАН

мероприятий по переходу аппарата Администрации Шаумяновского сельского поселения

на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу на отечественное офисное программное обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1. | Провести анализ используемого офисного программного обеспечения с целью определения использования офисного программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, и использования отечественного офисного программного обеспечения | в течение месяца с даты утверждения Плана | определены показатели использования офисного программного обеспечения: доля пользователей, использующих отечественное офисное программное обеспечение в аппарате Администрации Шаумяновского сельского поселения, от общего числа пользователей (процентов) | Твердов В.В. |
| 1.2. | Провести анализ сведений о программном обеспечении, включенном в единый реестр российского программного обеспечения, определить перечень потенциальных отечественных программ для электронных вычислительных машин и баз данных, реализующих функции офисного программного обеспечения, для дальнейшего перехода на его преимущественное использование в своей деятельности | в течение месяца с даты утверждения Плана | сформирован перечень потенциального отечественного офисного программного обеспечения для дальнейшего перехода на его преимущественное использование в аппарате Администрации Шаумяновского сельского поселения | Твердов В.В. |
| 1.3. | Провести анализ требований, предъявляемых законодательством Российской Федерации к функционированию различных типов офисного программного обеспечения, в том числе функциональных требований и требований по обеспечению информационной безопасности | в течение трех месяцев с даты утверждения Плана | сформирован перечень требований, предъявляемых законодательством Российской Федерации к функционированию различных типов офисного программного обеспечения, в том числе функциональных требований и требований по обеспечению информационной безопасности | Твердов В.В. |
| 1.4. | Провести оценку совместимости перечня потенциального отечественного офисного программного обеспечения с региональными информационными системами | в течение четырех месяцев с даты утверждения Плана | сформирован перечень региональных информационных систем, совместимых с отечественным офисным программным обеспечением | Твердов В.В. |
| 1.5. | Провести тестирование перечня потенциального отечественного офисного программного обеспечения в работе аппарата Администрации Шаумяновского сельского поселения | в течение четырех месяцев с даты утверждения Плана | сформирован объем заменяемого оборудования и прикладного программного обеспечения с целью обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | Твердов В.В. |
| 2. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |  |  |  |  |
| 2.1. | Сформировать перечень мероприятий, направленных на модернизацию информационных систем с целью обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | в течение пяти месяцев с даты утверждения Плана | сформирован календарный план модернизации информационных систем с целью обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | Твердов В.В. |
| 2.2. | Сформировать требования к функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам, предъявляемым к персональным электронным вычислительным машинам, иным средствам вычислительной техники и периферийным устройствам, планируемым к закупке в последующие периоды с учетом необходимости обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | в трех месяцев с даты утверждения Плана | сформирован перечень технических требований к персональным электронным вычислительным машинам, иным средствам вычислительной техники и периферийным устройствам для использования в закупочной деятельности с целью обеспечения совместимости оборудования с отечественным офисным программным обеспечением | Твердов В.В. |
| 3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода аппарата Администрации Шаумяновского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения |  |  |  |  |
| 3.1. | Предусмотреть реализацию мероприятий, направленных на формирование у работников Администрации Шаумяновского сельского поселения необходимых навыков по установке, обеспечению функционирования и использованию отечественного офисного программного обеспечения | в течение трех месяцев с даты утверждения Плана | сформирован перечень открытых источников, предоставляющий информацию по установке, обеспечению функционирования и использованию отечественного офисного программного обеспечения; повышена компетентность работников | Твердов В.В. |
| 3.2. | Провести анализ существующих планов закупки офисного программного обеспечения, в том числе закупки прав на использование офисного программного обеспечения и закупки услуг по технической поддержке (обновлений) офисного программного обеспечения, сведения о котором не включены в единый реестр российского программного обеспечения, на последующие периоды и провести их корректировку с учетом задач по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения в соответствии с заданными индикаторами эффективности | в течение трех месяцев с даты утверждения Плана | планы закупок сформированы с учетом Плана; подготовлена информация об объеме планируемых закупок в субъекте в части перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Саркисян Р.А. |
| 3.3. | Организовать мониторинг хода реализации Плана | ежегодно | подготовлен отчет о показателях использования офисного программного обеспечения: доля пользователей, использующих отечественное офисное программное обеспечение в аппарате Администрации Шаумяновского сельского поселения, от общего числа пользователей (процентов) | Твердов В.В. |
| 4. Иные мероприятия |  |  |  |  |
| 4.1. | Внести изменения в правовые акты, в том числе в сфере организации делопроизводства и документооборота, а также устанавливающие требования к элементам информационно-технологической инфраструктуры, в проектную и эксплуатационную документацию на информационные системы, в части исключения из указанных правовых актов и документов положений, связанных с использованием конкретных наименований производителей, являющихся правообладателями иностранного офисного программного обеспечения, торговых наименований иностранного офисного программного обеспечения, проприетарных шрифтов, принадлежащих компаниям-правообладателям иностранного офисного программного обеспечения и (или) иным иностранным компаниям, а также форматов (расширений), применяемых для создания и сохранения электронных документов и используемых в иностранном офисном программном обеспечении | в течение одиннадцати месяцев с даты утверждения Плана | подготовлен календарный план внесения изменений в правовые акты, в том числе в сфере организации делопроизводства и документооборота, а также устанавливающие требования к элементам информационно-технологической инфраструктуры, в проектную и эксплуатационную документацию на региональные информационные системы, в части исключения из указанных правовых актов и документов положений, связанных с использованием конкретных наименований производителей, являющихся правообладателями иностранного офисного программного обеспечения, торговых наименований иностранного офисного программного обеспечения, проприетарных шрифтов, принадлежащих компаниям-правообладателям иностранного офисного программного обеспечения и (или) иным иностранным компаниям, а также форматов (расширений), применяемых для создания и сохранения электронных документов и используемых в иностранном офисном программном обеспечении | Моругина З.А. |
| 4.2 | Подготовить отчет в соответствии с формой приложения №2 постановления Правительства Ростовской области №803 от 13.12.2018г «Об утверждении Плана мероприятий по переходу органов исполнительной власти Ростовской области на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года» | 01.11.2019 г. | предоставить отчет о текущем состоянии перехода аппарата Администрации Шаумяновского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года | Твердов В.В. |

Используемые сокращения:

План – План мероприятий по переходу органов исполнительной власти Ростовской области на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года.