РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШАУМЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАУМЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2020 г                                  № 28                      х. Шаумяновский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Об утверждении муниципальной

программы «Формирование современной городской

среды в Шаумяновском сельском поселении»» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Шаумяновского сельского поселения от 12.09.18 г. № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шаумяновского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Шаумяновское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Шаумяновское сельское поселение»» за 2019 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Шаумяновское сельское поселение»» за 2019 год на официальном сайте Администрации Шаумяновского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Шаумяновского сельского поселения                                               С.Л. Аванесян

Приложение

к постановлению Администрации

Шаумяновского сельского поселения

от 27 апреля 2020 г. № 28

Отчет о реализации муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Шаумяновском сельском поселении»

за 2019 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

Муниципальная программа «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Шаумяновском сельском поселении»» была утверждена постановлением Администрации Шаумяновского сельского поселения от 24.12.2018 № 111.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Повышение уровня благоустройства на всей территории муниципального образования «Шаумяновское сельское поселение»;

- Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования муниципального образования «Шаумяновское  сельское поселение»;

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Шаумяновское сельское поселение».

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий

В рамках программы на 2019 год предусмотрено выполнение одного основного мероприятия:

- Проведение собраний, для заинтересованных граждан, организаций, размещение информации о мероприятиях, входящих в состав Программы в СМИ, на официальном сайте Администрации Шаумяновского сельского поселения в сети «Интернет», информационных стендах.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Реализация основного мероприятия, а именно: «Реализация программ формирования современной городской среды (Расходы на реализацию мероприятий по формированию  современной городской среды в части  благоустройства общественных территорий) предусматривает выполнение работ по благоустройству центральной парковой зоны при доме культуры, по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Шаумяновский (в створе улицы Шаумяна), которая состоит из двух этапов, реализация которых запланирована на 2019-2020гг с осуществлением финансирования.

3. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2019 году предусмотрено выполнение 1 показателя (индикатора) муниципальной программы.

По данному показателю (индикатору) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год с обоснованием отклонений представлены в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы на данном этапе не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Шаумяновского сельского поселения

«Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в Шаумяновском сельском поселении»»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Шаумяновском сельском поселении»», а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Шаумяновском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Формирование современной комфортной среды в Шаумяновском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение собраний для заинтересованных граждан, организаций, размещение информации о мероприятиях, входящих в состав Программы в СМИ, на официальном сайте Администрации Шаумяновского сельского поселения в сети «Интернет», информационных стендах. | Администрация Шаумяновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | Достигнуто. Финансирование не требовалось |  |
| 2 | Реализация программ формирования современной городской среды (Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий) | Администрация Шаумяновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 32000,0 | 30619,7 |  |
| 3 | Мероприятия по строительству объекта «Парковая зона у Дома культуры х. Шаумяновский» в рамках подпрограммы "Формирование современной комфортной среды в Шаумяновском сельском поселении» | Администрация Шаумяновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Расходы на осуществление технического, авторского, строительного надзора | Администрация Шаумяновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 128,0 | 128,0 |  |
| Подпрограмма «Содействие обустройству мест массового отдыха населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по обустройству детских площадок, скверов | Администрация Шаумяновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 126,8 | 126,8 |  |
| 2 | Прочие мероприятия по обустройству мест массового отдыха населения | Администрация Шаумяновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Шаумяновского сельского поселения

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование

современной городской среды в Шаумяновском сельском поселении»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Шаумяновском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение собраний для заинтересованных граждан, организаций, размещение информации о мероприятиях входящих в состав Программы в СМИ, на официальном сайте Администрации Шаумяновского сельского поселения в сети «Интернет», информационных стендах. | процентов | 20 | 27 | 27 |  |
| 2 | Реализация программ формирования современной городской среды (Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий) | процентов | 20 | 32000,0 | 30619,7 |  |
| 3 | Мероприятия по строительству объекта «Парковая зона у Дома культуры х. Шаумяновский» в рамках подпрограммы "Формирование современной комфортной среды в Шаумяновском сельском поселении» | процентов | 20 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | асходы на осуществление технического, авторского, строительного надзора | процентов | 20 | 128,0 | 128,0 |  |
| 5 | Мероприятия по обустройству детских площадок, скверов | процентов | 20 | 126,8 | 126,8 |  |
| 6 | Прочие мероприятия по обустройству мест массового отдыха населения | процентов | 20 | 0,0 | 0,0 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.