РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШАУМЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАУМЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(Проект)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__ апреля 2020 г                                  №                       х. Шаумяновский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в муниципальном

жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры

и муниципальных учреждениях  Шаумяновского

сельского поселения» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Шаумяновского сельского поселения от 12.09.18г. № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шаумяновского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Шаумяновское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях  Шаумяновского сельского поселения» за 2019 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях  Шаумяновского сельского поселения» за 2019 год на официальном сайте Администрации Шаумяновского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Шаумяновского сельского поселения                                               С.Л. Аванесян

Приложение

к постановлению Администрации

Шаумяновского сельского поселения

от __ апреля 2020 г. №

Отчет о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях  Шаумяновского сельского поселения»

за 2019 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях  Шаумяновского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Шаумяновского сельского поселения от 24.12.2018 № 112.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- Снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов;

- Снижение потерь энергоресурсов;

- Улучшение экологической ситуации.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения».

2. «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях».

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия.

В рамках подпрограммы 2 также предусмотрено выполнение одного основного мероприятия.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении к настоящему отчету.

Данная программа не предусматривает финансирование.

3. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Приложение

к отчету о реализации муниципальной

программы Шаумяновского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах

коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях

Шаумяновского сельского поселения»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях  Шаумяновского сельского поселения», а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по ремонту сетей уличного освещения | Администрация Шаумяновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня энергосбережения | Достигнуто Частично произведен ремонт. Финансирование не предусмотрено |  |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепления и т.д.) | Администрация Шаумяновского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня экономии энергоресурсов | Достигнуто Произведено информирование населения и учреждений о необходимости выполнения мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности Финансирование не предусмотрено |  |